OGŁOSZENIE

Zarządu POWIATU GRODZISKIEGO

# z dnia 25.03.2008 roku.

Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na „ Wykonanie boiska sportowego do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 540,30 m2  i bieżni o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 173,95 m2  wraz z częściowym ogrodzeniem, oświetleniem, wykonaniem odwodnienia terenu boiska i bieżni , ułożeniem chodników z kostki betonowej przy boisku oraz od budynków szkoły do boiska o łącznej powierzchni 225,30 m2 na terenie Zespołu Szkół  Nr 1 przy ulicy Piasta 14 w Milanówku” oznaczenie sprawy  ZP\342\04\08.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 59616 – 2008 z dnia 25.03.2008r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska sportowego do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 540,30 m2  i bieżni o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 173,95 m2  wraz z częściowym ogrodzeniem, oświetleniem, wykonaniem odwodnienia terenu boiska i bieżni , ułożeniem chodników z kostki betonowej przy boisku oraz od budynków szkoły do boiska o łącznej powierzchni 225,30 m2 na terenie Zespołu Szkół  Nr 1 przy ulicy Piasta 14 w Milanówku.

(CPV:  45212221-1 boiska sportowe; 45233200-1 nawierzchnia poliuretanowa; 4523222-1  chodniki, 45232451-8 odwodnienie; 45342000-6 ogrodzenie –piłkochwyty;  45316100-6 oświetlenie terenu).

Zakres przewidzianych prac zawiera dokumentacja techniczna + kosztorysy ślepe w branżach

ogólnobudowlanej i oświetlenia terenu oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy, obsługę geodezyjną, inwentaryzacje

powykonawczą, wykonanie badań i prób, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oraz wykona-

nie innych robót wymaganych technologią. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze specyfi-

kacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB).

Uwaga:  Ze względu na fakt iż pod częścią boiska znajduje się teren utwardzony o

nawierzchni asfaltowej i betonowej przewiduję się rozebranie istniejących

nawierzchni wraz z podbudowami i wykonanie nowych warstw zgodnie z

dokumentacją.

Zastosowane materiały muszą posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- atest PZH

- autoryzacja producenta na montaż i dostawę nawierzchni sportowych,

- próbka zaproponowanej nawierzchni poliuretanowej wraz z jej parametrami technicznymi ( oryginalna

karta techniczna producenta).

Szczegółowy zakres prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysach ofertowych w poszczególnych branżach (załączniki Nr 8a i 9a do SIWZ). Ewentualne roboty nieprzewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  5 i 6 ustawy.

## Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych z tym, że parametry zaproponowanych urządzeń i materiałów nie mogą być gorsze niż urządzeń i materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Udowodnienie równoważności należy do obowiązków wykonawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres rękojmi  i gwarancji wynosi  trzy lata od daty odbioru końcowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców do wykonania następujących robót:

- prace ziemne i podbudowy,

- instalacje sanitarne - odwodnienie terenu boiska i bieżni,

- wykonanie oświetlenia terenu boiska i bieżni,

- wykonanie częściowego ogrodzenia terenu boiska.

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: trzy miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

2. Wadium przetargowe wynosi 3.000,0 złotych

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, t.j w okresie ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie inwestycje o zbliżonym charakterze ( podanie adresu i kosztów inwestycji)

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednim zakresie ( przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub uprawnieniami mistrzowskimi),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. posiadają na koncie w banku ilość środków finansowych zapewniających sfinansowanie całości inwestycji,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

4. Warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, którą

można nieodpłatnie otrzymać w pokoju nr 16 (budynek B) – faks ( 0-22) 724-30-49 lub pobrać

ze strony internetowej:

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php.cmd=przetargi&opt=aktualne

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Władysław Kuziara – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: (022) 724 – 05 – 01

wew. 202 ; e`mail: zpstargrmaz@wp.pl; godziny pracy: poniedziałek i czwartek od 900 ÷

1700 ; wtorek, środa i piątek od 800 ÷ 1600.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto ( waga – 100%).

7. Oferty można składać do dnia 16.04.2008 roku do godziny 1200 w Sali obsługi ( parter) Staro-

stwa Powiatu Grodziskiego, w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2008 roku o godzinie 1230  w sali konferencyjnej ( pokój

Nr 3 parter) ul. Kościuszki 30 Grodzisk Mazowiecki.

Ogłoszenie wywieszono w dniu 25.03.2008 roku.

Zdjęto dnia   ............ 03.2008 roku.