Załącznik Nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia

U M O W Y

zawarta w dniu ......................................  w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Maz.,

05 – 825 Grodzisk  Maz. ul. Traugutta 41

NIP: 529-15-77-473 			REGON: 014976316

reprezentowanym przez:

Dyrektora PZD – mgr inż. Magdalenę Podleśną

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.............................................................

.............................................................

zwanym w dalszej części umowy „JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ

reprezentowaną przez :

............................................................................................

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1163 z 2006 r. z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlanego przebudowy Drogi powiatowej 1516 Stare Budy-Baranów i drogi 1514 Jaktorów-Budy Zosine o łącznej długości ok. 3 500 m, na odcinku od torów PKP do cmentarza w Budach Zosinych wraz z niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę tj. skutecznie złożonym wnioskiem o pozwolenie na przebudowę przedmiotowej drogi.

- Wykonanie dokumentacji nastąpi na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wszystkie koszty uzgodnień obciążają Jednostkę Projektową.

- Niezbędne materiały na potrzeby wykonania opracowania dokumentacji zapewni Jednostka Projektowa.

§ 2

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 	wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ............................................................ PLN,

słownie:.......................................................................................................................................

plus podatek VAT w kwocie ....................................... PLN

Ogółem ............................................ PLN brutto,

słownie:.......................................................................................................................................

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego nie podlega zmianie z jakiegokolwiek tytułu i obejmuje całość kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy określonym w projekcie funkcjonalno – użytkowym załączonym do niniejszej umowy wraz z uzyskaniem skutecznie złożonego wniosku o pozwolenie na przebudowę przedmiotowej drogi.

§ 3.

Przed przystąpieniem do sporządzania projektu, Projektant w pierwszej kolejności dostarczy do Zamawiającego naszkicowaną na mapie do celów projektowych koncepcję rozwiązania układu drogowego celem naniesienia ewentualnych uwag i uzyskania akceptacji przedstawionej koncepcji. Termin jej wykonania ustala się na jeden miesiąc od daty podpisania umowy.

§ 4.

- Jednostka Projektowa zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w zakresie wymienionym w § 1 w terminie do 30.11.2007 r.

- Przedmiot umowy powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, iż jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Za końcowo zrealizowany przedmiot umowy, Zamawiający uzna wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową po uzyskaniu skutecznie złożonego wniosku o pozwolenie na przebudowę drogi

§ 5.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- odbiór przedmiotu umowy oraz zapłata Jednostce Projektowej należnego wynagrodzenia.

- Do obowiązków Projektanta należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą techniczną.

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego lub Kierownika robót związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem umowy w okresie trwania budowy drogi.

§ 6.

- Projektant wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie : ............................... zł,

słownie : .................................................................................................................... zł.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zaś 70 % przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania projektu, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Jednostki Projektowej i Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji wystąpi z wnioskiem do właściwej jednostki o uzyskanie pozwolenie na przebudowę przedmiotowej drogi.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ewentualnych uwag do otrzymanego materiału po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, Jednostka Projektowa dokona niezbędnych korekt i uzupełnień materiału w wyznaczonym terminie.

- Po ostatecznym usunięciu przez Jednostkę Projektową nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i uzyskaniu skutecznie złożonego wniosku o pozwolenie na przebudowę przedmiotowej drogi, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Jednostki Projektowej i Zamawiającego.

§ 8.

Sposób rozliczania przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza składanie przez Jednostkę Projektową faktury częściowej nie przekraczających 70 % wysokości wynagrodzenia określonego w § 2.

- Podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT będzie sporządzony z przekazania przedmiotu umowy protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Jednostki Projektowej i Zamawiającego

- Rozliczanie całkowite umowy nastąpi po wykonaniu i przekazaniu zamawiającemu przedmiotu zamówienia przez Jednostkę Projektową i uzyskaniu skutecznie złożonego wniosku o pozwolenie na przebudowę przedmiotowej drogi, o które Zamawiający wystąpi do właściwej jednostki niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej dokumentacji budowlanej, skutecznie złożony wniosek o pozwolenie na budowę oraz protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Jednostki Projektowej i Zamawiającego

- Faktury płatne będą przelewem, na konto Wykonawcy w: ......................................................................, w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.

§ 9.

Strony uzgodniły iż po odbiorze prac Zamawiający do czasu zrealizowania przebudowy przedmiotowej drogi objętej wykonaną dokumentacją będzie korzystał z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 10.

- Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za zwłokę w wykonaniu prac za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zapisanego w § 3 ust. 1 umowy.

- Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Jednostkę Projektową Zamawiający poniesie szkodę to Jednostka Projektowa zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową wiążą strony obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Jednostki Projektowej zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

2. W przypadku nie powiadomienia przez Jednostkę Projektową Zamawiającego zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 13.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi oferta Projektanta.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

……………………….………						……………..……………..…..

ZAMAWIAJĄCY							JEDNOSTKA PROJEKTOWA