Załącznik nr 3 do SIWZ

Numer procedury: WG.3421 -13 /2008

### UMOWA  nr ......... /PROJEKT/

W dniu ............................................................ w Grodzisku Maz. pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 30, zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

Firmą....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez .................................................zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W oparciu o wynik przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 60000 EURO, przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:

Weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków, ponowna  klasyfikacja zmienionych użytków i klas gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów wsi Kopiska gm. Baranów i wsi Grądy gm. Jaktorów.

2. Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy określa SIWZ.

3. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 zostanie wykonany w dwóch etapach:

- Etap I obejmuje weryfikację (kontrolę terenową) dla w/w obrębów o łącznej pow. 441 ha oraz ponowną gleboznawczą klasyfikację dla zmienionych użytków i klas gruntów.

- Etap II obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji ewidencji (na potrzeby umowy przyjęto łączną pow. ok. 308,70 ha).

4. Wszystkie niezbędne do wykonania pracy materiały dostarczy Wykonawca we własnym zakresie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie inne koszty i opłaty związane z wykonaniem umowy.

§ 2

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1  umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 umowy, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości brutto. ................ zł słownie:......................................., w tym podatek VAT.......% wynosi..........zł słownie:.................................................

- Wynagrodzenie za wykonanie etapu I prac wynosi brutto .............zł (słownie ..............................................) przy stawce ryczałtowej .................... zł za 1 ha. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym  obowiązującym przez cały okres realizacji umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie etapu II prac zostało określone dla potrzeb niniejszej umowy w wysokości brutto ..................... zł słownie: ...................................... , w tym podatek VAT .........% wynosi ............zł słownie:............................................... przy stawce ryczałtowej ................. zł za 1 ha opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji ewidencji.

- Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie etapu II prac zostanie określone w dniu odbioru według ceny jednostkowej za faktyczną ilość wykonanych jednostek (ha).

- W przypadku, gdy w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba wykonania większej ilości jednostek obmiarowych dla etapu II pracy Wykonawca powinien o tym fakcie zawiadomić Zamawiającego. Wykonanie dodatkowych jednostek obmiarowych może nastąpić wyłącznie na podstawie udzielenia zamówienia uzupełniającego. Niedopełnienie tego obowiązku lub nie udzielenie zamówienia uzupełniającego spowoduje iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ustalonej w ust. 3 umowy.

- W razie rozwiązania umowy w trakcie jej realizacji z powodu okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę do dnia rozwiązania umowy strony ustalają na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac.

§ 3

- Termin końcowy wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 umowy strony ustalają na dzień ………………2009 r. w tym etap I prac na dzień ……………..2008r.

- Za termin końcowy wykonania pracy, uważa się datę zgłoszenia i złożenia przez Wykonawcę do PODGiK-u wniosku o przyjęcie operatu do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

- Wykonawca przedkłada do PODGiK-u operat wraz z wnioskiem o jego przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Do operatu winny być dołączone protokoły kontroli dokonanej przez Inspektora Nadzoru, a także dziennik robót. Kopię wniosku złożenia operatu do PODGiK-u, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

- Miejscem końcowego odbioru pracy przez Zamawiającego jest siedziba Zamawiającego. Dowodem wykonania pracy jest protokół zdawczo – odbiorczy, w którym Wykonawca wyszczególni przekazywane części dokumentacji składające się na przedmiot umowy oraz złoży oświadczenie, że praca została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i została wydana w stanie kompletnym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami protokół zdawczo – odbiorczy w dwóch egz. wraz z protokołem z przyjęcia operatu do powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

- Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania protokołu zdawczo – odbiorczego sprawdzić zawartość pracy pod względem formalnym a także merytorycznym i w przypadku braku uwag, podpisać protokół zdawczo – odbiorczy, przekazując jeden egz. Wykonawcy. Nie przyjęcie pracy przez Zamawiającego oraz jej niekompletność upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu.

- Jeżeli protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem terminu umownego licząc od daty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 4

- Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie obustronnie podpisanego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Strony uzgadniają, że za wykonanie I etapu prac o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy Wykonawca wystawi fakturę częściową w wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 umowy.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru z zakończenia I etapu prac, podpisany przez obie strony.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktur przez Wykonawcę na konto podane na fakturze. Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Zamawiający oświadcza, że faktury winny być wystawione na Starostwo Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Mazowiecki ul. Kościuszki 30, numer NIP 529-15-54-420

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania DZIENNIKA ROBÓT, kontrolowania postępu i jakości robót oraz wpisywania uwag i zaleceń. Czynności te Zamawiający będzie wykonywał poprzez ustanowionego Inspektora Nadzoru, a także poprzez swoich pracowników.

§ 6

Wykonawca powoła na swój koszt Inspektora Nadzoru.

§ 7

- W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający obniży wynagrodzenie (cenę umowną) odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi, wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odpowiednio odstąpić od umowy, żądać obniżenia wynagrodzenia lub żądać wykonania przedmiotu umowy bez VAT. Koszty związane z ponowną realizacją przedmiotu umowy poniesie w całości Wykonawca.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Po rozpoczęciu prac przez Wykonawcę zastosowanie będą miały postanowienia § 8 pkt 2.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 0,2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac

  - 10 % ceny umownej za zgłoszenie do odbioru prac z wadami

  - 0,5% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad.

- Z zastrzeżeniem § 9 umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za którą odpowiada Zamawiający.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej .

§ 9

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w tym wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest dłuższa niż 1 miesiąc lub w innych przypadkach określonych w umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ....................zł (słownie ...............................................................................................), stanowiącej 5 % (pięć procent) wartości ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...................................................................................................... .

- Zabezpieczenie służy na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach:

- należność ............................................................. zł, stanowiącą 70 % wartości zabezpieczenia, gwarantującą zgodne z umową wykonanie prac  zostanie zwrócona  lub zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze prac.

- należność ............................................................. zł, stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia, służącą do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji, zostanie zwrócona  w terminie 15 dni od upływu okresu gwarancji.

§ 11

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac określonych niniejszą umową zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002  Nr101, poz. 926) w szczególności postanowień art.31 ust.2 i 3.

§ 11

Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną pracę na okres .......... miesięcy. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po sporządzeniu ostatecznego protokołu odbioru prac.

§ 12

Operat powstały w wyniku wykonania umowy staje się własnością państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu praw autorskich.

§ 13

- Zmiana warunków zawartej umowy wymaga formy pisemnej w formie porozumienia dodatkowego lub aneksu pod rygorem nieważności

- Rygorem nieważności z mocy ustawy o zamówieniach publicznych objęte są zmiany postanowień i wprowadzenie nowych postanowień umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)oraz przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło (art.627 KC i następne).

- Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami.

### WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY