Załącznik  Nr  4  do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

PRZEBUDOWA  I REMONT DROGI  NR 1503 GRODZISK MAZ. – SIESTRZEŃ – OJRZANÓW NA ODCINKU OD KM 3+670 DO KM 3+990

| L.p. | Nr spec. techn. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | II.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | II.1.1. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1 | ryczałt |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,320 | ryczałt |  |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych grubości 7 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 10,00 |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z brukowca grubości 16-20 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 10,00 |  |  |
| 3. | II.3. | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych - wykopy w gruncie III kat z przemieszczeniem urobku w przekroju z wbudowaniem w nasyp | m³ | 61,64 |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 27,52 |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 33,13 |  |  |
|  |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów grunt III kat. do wysokości 3 m | m³ | 89,16 |  |  |
| 4. | II.4. | Krawężniki |  |  |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z betonu B-10 z oporem o przekroju F- 0,0675 m² | mb | 640,00 |  |  |
| 5. | II.5. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |  |  |
|  |  | podbudowa o konstrukcji: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 grubości 15 cm z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą - podbudowa z mieszanki mineralno- asfaltowej dla ruchu KR-3 grubości warstwy 7 cm z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 730,00 |  |  |
| 6. | II.6. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | Mg | 108,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na warstwę wiążącą dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 1.790,00 |  |  |
| 7. | II.7. | Odwodnienie |  |  |  |  |
|  |  | Oczyszczenie rowów z namułu grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu z wywiezieniem urobku na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 640,00 |  |  |
| 8. | II.9. | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie III kat. | m² | 723,50 |  |  |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 2 | ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 8 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

podpis oferenta

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA  I REMONT DROGI  NR 1503 GRODZISK MAZ. – SIESTRZEŃ – OJRZANÓW NA ODCINKU OD KM 3+670 DO KM 3+990

| L.p. | Nr spec. techn. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | II.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | II.1.1. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1 |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. |  |  |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych grubości 7 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 50,0 x0,20 = 10,00 m² | m² | 10,00 |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z brukowca grubości 16-20 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 50,0 x0,20 = 10,00 m² | m² | 10,00 |
| 3. | II.3. | Roboty ziemne |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych - wykopy w gruncie III kat z przemieszczeniem urobku w przekroju z wbudowaniem w nasyp | m³ | 61,64 |
|  |  | Wykopanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 27,52 |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 33,13 |
|  |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów grunt III kat. do wysokości 3 m | m³ | 89,16 |
| 4. | II.4. | Krawężniki |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z betonu B-10 z oporem o przekroju F- 0,0675 m² 320,0 m x 2 = 640,0 m | mb | 640,00 |
| 5. | II.5. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |
|  |  | podbudowa o konstrukcji: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 grubości 15 cm z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą - podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-3 grubości warstwy 7 cm z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (255,0 m x 2,0 m)+ 2(2,0+4,0 :2) + 25,0 x 4,0 = 730,0 | m² | 730,00 |
| 6. | II.6. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | Mg | 108,00 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na warstwę wiążącą dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (275,0 x 5,0) +2x(20x/7+5:2/)+7x25 = 1790,0 m² | m² | 1.790,00 |
| 7. | II.7. | Odwodnienie |  |  |
|  |  | Oczyszczenie rowów z namułu grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu z wywiezieniem urobku na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 320,0 x2 = 640,0 | mb | 640,00 |
| 8. | II.9. | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie III kat. | m² | 723,50 |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 2 |