Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn.:

„Wykonanie ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych w ciągach tych dróg, przez co rozumie się: dostarczenie systemu elektronicznego do ewidencji, zgromadzenie i wprowadzenie danych do systemu”

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

CPV – 72.31.40.00-9

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych w ciągach tych dróg, przez co rozumie się: dostarczenie systemu elektronicznego do ewidencji, zgromadzenie i wprowadzenie danych do systemu zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582) w granicach administracyjnych powiatu Grodziskiego.

Opracowanie ewidencji dróg obejmuje łącznie sieć o długości ok. 182,04 km, w tym:

Drogi miejskie

- utwardzone			– ok.  21,127 km

Drogi zamiejskie:

- utwardzonych 		– ok. 142,102 km

- nieutwardzonych		 – ok.  18,809 km

Jeżeli w trakcie realizacji zadania, zakres opracowania ulegnie zmianie tzn. po dokonaniu szczegółowego pomiaru długości dróg w terenie zmieni się ich długość w stosunku do długości dróg określonych w przedmiocie zamówienia – cena umowna opracowania nie ulegnie zmianie.

Dane powinny być pozyskane z następujących źródeł:

- Inwentaryzacje i pomiary w terenie, w tym należy uwzględnić również: wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w zakresie wymaganym przez rozporządzenie,

- Geodezyjne mapy papierowe lub cyfrowe (wektorowe) w wersji pełnej (wszystkie warstwy aktywne) pozyskane odpłatnie przez wykonawcę z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i bezpłatnie przekazane po wykonaniu zamówienia Zamawiającemu,

- Ewentualne dokumenty przekazane przez Zamawiającego.

- Ewidencja powinna być wykonana i przekazana zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez zasilenie wdrażanego systemu oraz oddzielnie na płycie CD.

- Dodatkowo mapa techniczno-eksploatacyjna w formie tradycyjnej (drukowanej na formacie A-0) w 2 egzemplarzach.

- Realizacja wykonywania ewidencji dróg przebiegać będzie etapowo.

- II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- ETAP I

- Dostarczenie i instalacja komputerowego systemu do ewidencji i zarządzania drogami i obiektami mostowymi znajdującymi się w ciągach dróg powiatowych w powiecie grodziskim.

1.1.Wymagania.

    - Podstawowym zadaniem systemu jest stworzenie cyfrowego obiektowego modelu pasa drogowego będącego odzwierciedleniem rzeczywistości.

    - Reprezentacja graficzna w postaci wektorowej mapy terenu pasa drogowego musi być zintegrowana z danymi opisowymi tj. książką drogi.

    - Wprowadzenie lub zmiana danych metodą rysowania obiektów na mapie musi automatycznie generować zmiany w odpowiednich tabelach książki drogi.

    - System musi  automatycznie rzutować obiekty drogi na odcinek referencyjny wyliczając ich kilometraże, pole powierzchni, długość i automatycznie wkładać je do bazy danych książki drogi.

    - System musi być oparty na relacyjno-obiektowej bazie danych gromadzącej zarówno dane opisowe jak i geometrię obiektów. Baza danych musi umożliwiać zakładanie indeksów przestrzennych.

    - System musi umożliwiać zapis do bazy danych załączników w postaci plików jpg, tiff, avi, dwg, dxf, dgn, mif, shp, txt, doc, xls,

    - System musi automatycznie generować:

- książkę drogi,

- książkę obiektu mostowego

- kartę obiektu mostowego,

- mapę techniczno eksploatacyjną,

- mapę oceny stanu technicznego nawierzchni,

- formularze wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583).

    - Zamawiający wymaga dostarczenia 1 licencji oprogramowania.

    - Zamawiający wymaga zainstalowania i skonfigurowania oferowanego oprogramowania na wskazanej stacji roboczej w siedzibie Zamawiającego.

  - Składniki systemu.

    - System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 582).

    - Program do prowadzenia ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych zgodna z obowiązującymi przepisami, o których mowa powyżej.

    - Program do wyceny majątku drogowego, dająca możliwość przypisania wartości do każdego obiektu i generowania raportów o dowolnej ustalanej przez operatora zawartości tematycznej.

    - Program do szczegółowej inwentaryzacji zieleni z prezentacją obiektów na mapach zasadniczych w układzie współrzędnych geodezyjnych i odniesieniu do przyjętego systemu referencyjnego. Musi zapewnić obsługę wycinek i nasadzeń.

    - Program CAD/GIS umożliwiający:

- przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map zasadniczych rastrowych i wektorowych

- przeglądanie, edycję i drukowanie w zadanej skali map wektorowych obiektów drogi zgromadzonych w bazie danych,

- obsługę danych zapisanych w formatach: shp, dxf, mif, tif oraz Oracle Spatial,

- przeglądanie zdjęć z warstwy objazd wideo,

- tworzenie map tematycznych wg atrybutów obiektów.

    - Program do kalibracji rastrów mapy zasadniczej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do zaprezentowania systemu będącego ofertą, celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, w terminie związania ofertą.

- Opracowanie systemu referencyjnego dla sieci dróg będących przedmiotem zamówienia.

  - Wymagania

    - System referencyjny musi być opracowany dla całej sieci dróg powiatowych i dowiązany do krajowego systemu referencyjnego (zgodnego z wytycznymi GDDKiA).

    - System referencyjny musi być oparty na systemie współrzędnych geodezyjnych 1965. Opracowanie systemu referencyjnego powinno zawierać określenie:

- punktów węzłowych

- odcinków międzywęzłowych

- określenie numerów, kategorii oraz nazw poszczególnych ulic

    - Przebieg dróg należy zdefiniować jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych i odcinków międzywęzłowych

    - Nie jest wymagana stabilizacja mechaniczna punktów węzłowych.

    - System referencyjny powinien zostać opracowany w dwóch formach:

- elektronicznej - w postaci komputerowej mapy wektorowej, możliwej do obróbki i edycji, w dostarczonym przez Wykonawcę oprogramowaniu do ewidencji dróg i obiektów mostowych;

- pisemnej - 2 egzemplarze map w kolorze w skali 1:50 000, z uwzględnionymi atrybutami systemu referencyjnego.

- Zebranie danych o wszystkich naziemnych obiektach w pasie drogowym dla sieci dróg będących przedmiotem zamówienia.

  - Dane należy zebrać i opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewidencji dróg. Opracowanie ewidencji dróg obejmuje łącznie sieć o długości ~182,04 km. Zakres prac.

Pomiar elementów dróg w terenie powinien być uzupełnieniem istniejących map zasadniczych powiatu. Zebrane dane należy opracować w formie elektronicznej mapy dróg w dostarczonym systemie oraz naniesione na oddzielne warstwy tematyczne wg następującego podziału rzeczowego:

- osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem,

- jezdnie,

- opaski,

- chodniki,

- zjazdy

- pasy zieleni,

- drzewa i krzewy,

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,

- sygnalizacja świetlna,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- parkingi, miejsca parkingowe,

- zatoki autobusowe, przystanki autobusowe,

- kanalizacja deszczowa, studzienki kanalizacyjne i kratki ściekowe,

- słupy energetyczne, oświetleniowe i telefoniczne,

- oświetlenie uliczne,

- obiekty mostowe (mosty, tunele, przepusty, wiadukty, kładki dla pieszych),

3.3. Wymagania:

Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego.

Wszystkie naziemne obiekty pasa drogowego mają być lokalizowanie w globalnym układzie odniesienia z błędem pomiaru nie przekraczającym 1 m a geometria tych obiektów wyznaczana z błędem pomiaru nie przekraczającym 0,1 m.

Wszystkie informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych muszą być udostępnione równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej.

Opracowanie musi być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 1965.

Opracowanie nie zawiera badania nośności konstrukcji jezdni dróg i mostów.

Realizacja zadania przewiduje również wykonanie objazdu wideo oraz utworzenie warstwy tematycznej „objazd wideo" na mapie z podłączonymi do punktów mapy zdjęciami z objazdu i umożliwiającej równoczesne przeglądanie zdjęć i trasy objazdu. Objazd powinien być wykonany z użyciem min. dwóch kamer o rozdzielczości 1280x1024 z częstotliwością minimum 1 klatki na sekundę nie rzadziej niż co 5m. Powinien zostać wprowadzony do bazy danych z uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych i plików graficznych.

Zapisem video winny być objęte wszystkie elementy drogi wraz z oznakowaniem i innymi urządzeniami występującymi w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz terenem bezpośrednio przyległym. Przejazd video należy wykonać wzdłuż osi drogi zgodnie z kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym.

- ETAP II

- Wprowadzenie do systemu pozyskanych danych.

Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwiać prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MTiGM z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

- Wprowadzenie do systemu danych dotyczących obiektów mostowych z posiadanej przez zamawiającego dokumentacji. Wykonanie aktualnych załączników graficznych obiektów mostowych i wprowadzenie ich do systemu ewidencyjnego.

- Wymagania w zakresie szkolenia

  - Wykonawca po zrealizowaniu zakresu prac objętych I etapem (obsługi oferowanego systemu) przeprowadzi w siedzibie zamawiającego szkolenie w zakresie obsługi systemu dla 3 osób w ilości 8 godzin.

  - Po zakończeniu prac ujętych w II etapie Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie edycji wprowadzonej ewidencji (pełnej obsługi programu z edycją wprowadzonych danych) dla 3 osób w ilości 8 godzin.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługę należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583)

- wytycznymi GDDKiA w zakresie krajowego systemu referencyjnego

- obowiązującymi normami i przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia,

- zaleceniami inwestora określonymi w Instrukcji dla Wykonawców,

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszt wykonania usługi obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą programu jego zainstalowaniem i uruchomieniem, szkoleniem, wykonaniem ewidencji inwentaryzacji dróg (wykonaniem pomiarów), pozyskaniem niezbędnych materiałów, w tym map zasadniczych ze składnicy map Powiatu Grodziskiego – określonych w niniejszej instrukcji.

Cena usługi ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi z uwzględnieniem zapisów niniejszej instrukcji.

V. ODBIÓR KOŃCOWY

Nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy po:

- dostarczeniu i zainstalowaniu programu wraz z wprowadzeniem danych ewidencyjnych, przeszkoleniu 3 osób w zakresie pełnej obsługi elektronicznej ewidencji dróg.

- przekazaniu dokumentacji odbiorowej zawierającej licencje, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości,

- Sprawdzeniu wykonanej inwentaryzacji w zakresie zgodności ze stanem istniejącym

- Złożenia oświadczenia przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym zamówieniem.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów wykonania usługi w pełnym zakresie.

# VI. Wykaz dróg powiatowych  -  Powiat Grodziski

| Nr. drogi | Długość drogi w km | Lokalizacja drogi Nazwa drogi/miasto | Przebieg dróg w miastach /nazwa ulicy | Klasa drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1501W | 1,800 | Urszulin – Stara Wieś |  | Z |
| 1502W | 2,400 | Książenice – Żółwin-Podkowa Leśna | Ul. Jana Pawła II-1,200 km Ul. Brwinowska -0,900k | Z |
| 1503W | 14,380 | Grodzisk Maz. – Siestrzeń - Ojrzanów | Ul. Nadarzyńska 2,233 km | G/Z |
| 1504W | 6,670 | Adamowizna-Opypy-Milanówek | Ul. Średnia 1,065 km | Z |
| 1505W | 8,460 | Grodzisk Maz. -Józefina | Ul. Montwiłła 1,400 km | Z |
| 1506W | 5,900 | Kozerki – Czarny Las – Makówka |  | L |
| 1507W | 12,444 | Grodzisk Maz. –Izdebno Kośc -Cegłów-Boża Wola | Ul. Bałtycka 1,600 km | Z |
| 1508W | 6,550 | Izdebno Kość. – Chlebnia-do dr.579 |  | L |
| 1509W | 4,300 | Chrzanów-Żuków-Czubin |  | Z |
| 1510W | 4,950 | Nowe Kłudno – Stare Kłudno- Żuków |  | L |
| 1511W |  | Milanówek-Falęcin -Kotowice | Ul. Kościuszki – 2,656 km Ul. Kazimierzowska- 1,329 km Ul .Nowowiejska- 0,811 Ul. Piłsudskiego-0,717 km Ul. Dębowa-0,080 km Ul. Soleńskiego- 0,444 km Ul. Kościelna – 0,117 km | Z Z Z Z Z Z Z |
| 1512W | 0,850 | Żuków - Milanówek | Ul. Kwiatowa-0,829 km | L |
| 3832W | 14,492 | Seroki-Gągolina-Baranów – Jaktorów |  | Z |
| 3833W | 10,104 | Szymanów- Bromisławów |  | Z |
| 4135W | 9,744 | Bieniewice –Bronisławów – Wiskitki |  | Z |
| 1513W | 6,209 | Nowa Pułapina – Kopiska |  | L |
| 1514W | 3,207 | Jaktorów -Budy Zosine |  | L |
| 1515W | 10.675 | Kopiska – Jaktorów- Maruna - Makówka |  | Z |
| 1516W | 6,912 | Baranów – Stare Budy |  | L |
| 1517W | 2,934 | Baranów - Stare Kozłowice |  | L |
| 4701W | 4,584 | Oryszew – Grądy – Henryszew-Międzyborów |  | L |
| 1518W | 2,030 | Dr. przez wieś Żabia Wola (od dr. 8 do dr. 8) |  | Z |
| 1519W | 2,574 | Żelechów - Kaleń |  | L |
| 1520W | 4,018 | Bukówka –Śkuły |  | L |
| 1521W | 8,624 | Żabia Wola – Piotrkowice (do dr. 876) |  | Z |
| 2855W | 3,100 | Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół- Zaręby - Ojrzanów |  | Z |
| 2861W | 3,000 | Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów |  | Z |
| 1522W |  | Milanówek | Ul. Piłsudskiego Ul. Warszawska-1,230 km Ul.Podwiejska-0,757 km | Z L L |
| 1523W |  | Milanówek | Ul. Brwinowska -0.370 km | L |
| 1526W |  | Milanówek | Ul. Dębowa-0,800 km | Z |
| 1525W |  | Podkowa Leśna | Ul. Parkowa-1,000 km | L |
| 1526W |  | Grodzisk Maz. | Ul. 3 –go Maja-2,400 km | Z |