Załącznik Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

„REMONT DROGI 1509 CHRZANÓW – ŻUKÓW - CZUBIN ”

| L.p. | Nr spec.techn | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,0 | ryczałt |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,500 | ryczałt |  |
| 2. | II.2. | Krawężniki |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 75 650,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 24,85 |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem F= 0,0525 m² i podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm | mb | 900,00 |  |  |
| 3. | II.3. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km (wymiana podbudowy) z wbudowaniem w nasyp | m³ | 129,15 |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 315,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki grubości 10 cm | m² | 315,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie podbudowy betonowej grubości 20 cm z betonu B 7-9 z pielęgnacją podbudowy | m² | 315,00 |  |  |
|  |  | Wyrównanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3 | m² | 315,00 |  |  |
| 4. | II.4. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 600,00 |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | Mg | 708,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 2 673,00 |  |  |
| 5. | II.5 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - granitowej |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej – granitowej na rondzie w m. Książenice grubości ok. 14 – 18 cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm | m2 | 74,50 |  |  |
| 6. | II.6 | Odwodnienie |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie przedłużenia przepustu pod drogą z rur betonowych Ø 40 cm na ławie fundamentowej żwirowej gr. 20 cm ze ściankami czołowymi z oczyszczeniem istniejącego przepustu | mb | 1,00 |  |  |
| 7. | II.7 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III | m³ | 189,00 |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie I-III kat. | m² | 1 350,00 |  |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (2 egz. dla Zamawiającego) | szt. | 1,00 | Ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 6 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

„REMONT DROGI 1509 CHRZANÓW – ŻUKÓW - CZUBIN ”

| L.p. | Pozycja STWiOR | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | II.1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  |  | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót | szt. | 1,0 |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. | km | 0,500 |
| 2. | II.2. | Krawężniki |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m³ | 75,650 |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 24,85 |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem F= 0,0525 m² i podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm 450,0 m x 2 = 90,00 m | mb | 900,00 |
| 3. | II.3. | Podbudowa na poszerzeniu |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km (wymiana podbudowy) z wbudowaniem w nasyp 450,0 x 2 x 0,35 x 0,41 = 141,75 m³ | m³ | 129,15 |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 315,00 |
|  |  | Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki grubości 10 cm | m² | 315,00 |
|  |  | Wykonanie podbudowy betonowej grubości 20 cm z betonu B 7-9 z pielęgnacją podbudowy 450,0 x 0,70 = 315,00 m² | m² | 315,00 |
|  |  | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3 | m² | 315,00 |
| 4. | II.4. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 600,00 |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | Mg | 708,50 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową 450,0 x 5,70 +(2 x 10x 5,40) = 2 673,00 m² | m² | 2 673,00 |
| 5. | II.5 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - granitowej |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - granitowej na rondzie w m. Książenice grubości ok. 15 – 18 cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm | m2 | 74,50 |
| 6. | II.6 | Odwodnienie |  |  |
|  |  | Wykonanie przedłużenia przepustu pod drogą z rur betonowych Ø 40 cm na ławie fundamentowej żwirowej gr. 20 cm ze ściankami czołowymi z oczyszczeniem istniejącego przepustu | mb | 1,00 |
| 7. | II.7 | Roboty ziemne |  |  |
|  | . | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III 450,0 x 2 x 0,14 x 1,50 = 189,00 m³ | m³ | 189,00 |
|  |  | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie I-III kat. 450,0 x 2 x 1,50 = 1.350,00 m² | m² | 1 350,00 |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (2 egz. dla Zmawiającego) | szt. | 1,00 |