Załącznik Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

PRZEBUDOWA  I REMONT DROGI  NR 1503 GRODZISK MAZ. – SIESTRZEŃ – OJRZANÓW NA ODCINKU OD KM 2+255 DO KM 3+670

| L.p. | Nr spec. techn. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | II.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | II.1.1. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót |  |  | ryczałt |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. |  |  | ryczałt |  |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 100,00 |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z brukowca grubości 16-20 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 100,00 |  |  |
| 3. | II.3. | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych - wykopy w gruncie III kat z przemieszczeniem urobku w przekroju z wbudowaniem w nasyp | m³ | 458,65 |  |  |
|  |  | Wykopanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 73,75 |  |  |
|  |  | Transport pospółki samochodami na budowę z wbudowaniem w nasyp | m³ | 187,63 |  |  |
|  |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów grunt III kat. do wysokości 3 m | m³ | 720,03 |  |  |
| 4. | # II.4. | # Krawężniki |  |  |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z betonu B-10 z oporem o przekroju F- 0,0675 m² | mb | 2.840,00 |  |  |
| 5. | # II.5. | # Podbudowa na poszerzeniu |  |  |  |  |
|  |  | # podbudowa o konstrukcji: # - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 grubości 15 cm z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą - podbudowa z mieszanki mineralno- asfaltowej dla ruchu KR-3 grubości warstwy 7 cm z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 2.830,00 |  |  |
| 6. | II.6. | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | Mg | 481,50 |  |  |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na warstwę wiążącą dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 7.075,00 |  |  |
| 7. | II.7. | Odwodnienie |  |  |  |  |
|  |  | Oczyszczenie rowów z namułu grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu z wywiezieniem urobku na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 2.200,00 |  |  |
| 8. | II.8 | Rozbiórka i odtworzenie zjazdów |  |  |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm z wywozem gruzu na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 15,00 |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem gruzu na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 15,00 |  |  |
| . |  | konstrukcja zjazdu: - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej B- 7,5 grubości 15 cm z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą - kostka betonowa grubości 8 cm szara na podsypce cementowo- piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki ) | m² | 15,00 |  |  |
| 9. | II.9. | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie III kat. | m² | 4.209,34 |  |  |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  | ryczałt |  |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 9 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

podpis oferenta

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA  I REMONT DROGI  NR 1503 GRODZISK MAZ. – SIESTRZEŃ – OJRZANÓW NA ODCINKU OD KM 2+255 DO KM 3+670

| L.p. | Nr spec. techn. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | II.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | II.1.1. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót |  |  |
|  |  | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie. |  |  |
| 2. | II.2. | Roboty rozbiórkowe |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 100,00 |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z brukowca grubości 16-20 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 100,00 |
| 3. | II.3. | Roboty ziemne |  |  |
|  |  | Wykonanie robót ziemnych - wykopy w gruncie III kat z przemieszczeniem urobku w przekroju z wbudowaniem w nasyp | m³ | 458,65 |
|  |  | Wykopanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z transportem urobku do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m³ | 73,75 |
|  |  | Transport pospółki samochodami na budowę z wbudowaniem w nasyp | m³ | 187,63 |
|  |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów grunt III kat. do wysokości 3 m | m³ | 720,03 |
| 4. | # II.4. | # Krawężniki |  |  |
|  |  | Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z betonu B-10 z oporem o przekroju F- 0,0675 m² (1415 m x 2)+10 = 2840 m | mb | 2.840,00 |
| 5. | # II.5. | # Podbudowa na poszerzeniu |  |  |
|  |  | # podbudowa o konstrukcji: # - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 grubości 15 cm z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą - podbudowa z mieszanki mineralno- asfaltowej dla ruchu KR-3 grubości warstwy 7 cm z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową 1415 m x 2 = 2830 m² | m² | 2.830,00 |
| 6. | II.6. | Nawierzchnia |  |  |
|  |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową | Mg | 481,50 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na warstwę wiążącą dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową 1415,0- m x 5,0 m = 7.075,0 m² | m² | 7.075,00 |
| 7. | II.7. | Odwodnienie |  |  |
|  |  | Oczyszczenie rowów z namułu grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu z wywiezieniem urobku na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 1100,0 m x 2 = 2200,0 m | mb | 2.200,00 |
| 8. | II.8 | Rozbiórka i odtworzenie zjazdów |  |  |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm z wywozem gruzu na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 15,00 |
|  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem gruzu na odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 15,00 |
| . |  | konstrukcja zjazdu: - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej B- 7,5 grubości 15 cm z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą - kostka betonowa grubości 8 cm szara na podsypce cementowo- piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki ) | m² | 15,00 |
| 9. | II.9. | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  |  | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie III kat. | m² | 4.209,34 |
|  |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | szt. | 2 |
|  |  | Łączna wartość poz. 1- 9 |  |  |

Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

podpis oferenta