Załącznik Nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia

U M O W Y

zawarta w dniu ......................................  w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Maz.,

05 – 825 Grodzisk  Maz. ul. Traugutta 41

NIP: 529-15-77-473 			REGON: 014976316

reprezentowanym przez:

Dyrektora PZD – mgr inż. Magdalenę Podleśną

zwanym w dalszej części umowy   ZAMAWIAJĄCYM

a

.............................................................

.............................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez :

............................................................................................

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nawierzchnię ul. Średnia oraz ul. Nowowiejska – Kazimierzowska w Milanówku

- Wykonanie robót nastąpi na warunkach określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz tabeli kosztowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wynagrodzenie w kwocie ...................................................... PLN, słownie: ........................................................................... plus podatek VAT w kwocie ....................................... PLN

Ogółem ............................................ PLN brutto, słownie: ............................................................................

§ 3

Terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie: 	w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy

- zakończenie:	1,5 miesiące od daty zawarcia umowy

- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, termin wymieniony w ust. 2 może zostać przesunięty o czas trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót. Przerwanie i wznowienie robót musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§ 4

- Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób (telefonicznie, faxem, listownie, osobiście) wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia.

- Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku.

- Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i zrealizować w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku niedotrzymania ww terminu, bez dodatkowego wezwania, Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 3 nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

§ 5

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań, prób i sprawdzeń w zakresie jakim uzna on za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest niezgodne z warunkami technicznymi, dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami nadzoru, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru technicznego.

- Dokonywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia odbioru robót podlegających zakryciu i zanikających oraz w ciągu 7 dni roboczych pozostałych odbiorów.

- Rozpoczęcie w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru końcowego i zakończenia go bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do odbioru.

- Stwierdzenie istotnych usterek lub braków właściwych dokumentów powoduje nie dokonanie odbioru.

- Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Spełnienie obowiązków wymienionych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 2 do umowy)

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki budowy i warunków prowadzonych robót.

- Zgłaszanie do odbioru robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) wpisem do dziennika budowy wg warunków określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 2 do umowy )

- Zapewnienie kierownika robót posiadającego uprawnienia w zakresie robót objętych zamówieniem i wpisanego na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej: dokumentacji powykonawczej, atestów, protokółów badań i sprawdzeń, protokółów odbiorów specjalistycznych, dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i obowiązującymi przepisami zgodnie z warunkami określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- Wykonywanie robót przy użyciu materiałów określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- Wykonanie na własny koszt i dostarczenie zamawiającemu przed datą odbioru robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego wyników badań zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

- Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (bez kosztów zajęcia).

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem punktów osnowy geodezyjnej a w przypadku uszkodzenia odtworzenie na własny koszt.

§ 8

Sposób rozliczania przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę faktur częściowych nie przekraczających 50 % wysokości wynagrodzenia określonego w § 2.

- Podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT będzie:

- wykonanie co najmniej 50 % zakresu robót wynikających z umowy

- protokół wykonania i przyjęcia robót potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- Rozliczanie całkowite umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie dołączony protokół odbioru końcowego podpisany przez strony.

- Termin płatności ustala się na okres do 30 dni od daty złożenia faktury.

- Faktury płatne będą przelewem,  na konto Wykonawcy w:

............................................................................................................, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego,

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto wymienionej w § 2 pkt. 1 umowy, tj. w wysokości. ........................... PLN słownie: ............................................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na konto Zamawiającego w BPH S.A. O/ Grodzisk Maz. Nr 62 1060 0076 0000 4210 6000 2780

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie po 30 dniach od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rękojmi i lub gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie do 15 dni, po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne.

Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt. 1 umowy :

- Za nieterminowe zakończenie robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy:

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z jej postanowieniami.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokość kar umownych.

§ 11

Odbiór końcowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem przekaże wszystkie wymagane do odbioru dokumenty.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie go w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru i zakończy go bez zbędnej zwłoki.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznacza termin na ich usunięcie,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, wówczas Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

- Koszty odbiorów ponosi Wykonawca.

- Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad

- Do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Od terminu stwierdzenia usunięcia wad, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy i terminy rękojmi.

§ 12

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od wystąpienia powyższych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.

§ 14

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy – Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm)

§ 16

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................						....................................

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: