Załącznik Nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

Wzór U M O W Y     Nr …………..

zawarta w dniu ......................................  w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Maz.,

05 – 825 Grodzisk Maz. ul. Traugutta 41

NIP: 529-15-77-473 			REGON: 014976316

reprezentowanym przez:

Dyrektora PZD – mgr inż. Magdalenę Podleśną

zwanym w dalszej części umowy   ZAMAWIAJĄCYM

a

.............................................................

.............................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez :

............................................................................................

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655. ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które stanowią  integralną część umowy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy, zakres i warunki realizacji:

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Przebudowa mostu przez rzekę Mrowną w ciągu ul. Bałtyckiej

w Grodzisku Mazowieckim na przepust.

- Wykonanie robót nastąpi na warunkach określonych w dokumentacjach, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Warunkach szczegółowych wykonania i odbioru robót, niniejszej umowie, pisemnych uzgodnieniach pomiędzy stronami, wpisach nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizował dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne, Ogólne specyfikacje techniczne (OST), Instrukcję dla Wykonawcy i inne załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał niezbędnych wizji lokalnych w terenie, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne media,

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- stanu i systemu dróg dojazdowych,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy np. kolizje, niewypały i inne,.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.

§ 2

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ................................... PLN, plus podatek VAT w kwocie ................................ PLN. Ogółem ................................ ..... PLN brutto,

słownie: ..............................................................................................................................,

2. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy jego protokolarnym odbiorze oraz uregulowaniu należności finansowych z podwykonawcą..

§ 3

  - Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

  - Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiach określonych w OST.

  - Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robot określonymi w OST.

  - Materiały pochodzące z rozbiórki w trakcie robót stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione przez niego i na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

§ 4

Terminy realizacji zadania:

- Termin przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu zaakceptowania dokumentów, o których mowa w ust. 1.

- Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot.

- W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy.

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – 15 dni od terminu przekazania terenu budowy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy – 30.10.2009r (jako dzień zakończenia robót rozumie się termin dokonania odbioru końcowego robót zgodnie z postanowieniami umowy).

§ 5

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego nie stwierdzającego wad i potwierdzającego prawidłową realizację robót. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób (telefonicznie, faxem, listownie, osobiście) wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia.

- Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku.

- Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i zrealizować w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, bez dodatkowego wezwania, Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy pokrywając go ze złożonego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 4 nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

§ 6

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań, prób i sprawdzeń w zakresie jakim uzna on za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest niezgodne z warunkami technicznymi, dokumentacją, ogólnymi specyfikacjami technicznymi, warunkami szczegółowymi wykonania i odbioru robót lub poleceniami nadzoru, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.

§ 7

  - Do obowiązków Zamawiającego należy

- przekazanie terenu budowy,

- przekazanie dokumentacji projektowej,

- przekazanie dziennika budowy w terminie określonym w § 4

- dokonywanie odbiorów zgłoszonych robót przed zakryciem

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Spełnienie obowiązków wymienionych w Instrukcji dla Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy).

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa Budowlanego oraz Specyfikacjami technicznymi (załącznik nr 9 do SIWZ) i OST (załącznik nr 10 do SIWZ).

- Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki budowy i warunków prowadzonych robót.

- Zgłaszanie do odbioru wykonanych robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) wpisem do dziennika budowy wg warunków określonych w Warunkach szczegółowych wykonania i odbioru robót .

- Zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót posiadających uprawnienia w zakresie robót objętych zamówieniem i wpisanych na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa, ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami – Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

- Zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej ciągu 2 dni od daty ich wykrycia.

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach szczegółowych wykonania i odbioru robót.

- Wykonywanie robót przy użyciu materiałów określonych w Warunkach szczegółowych oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (OST)

- Wykonanie na własny koszt i dostarczenie zamawiającemu przed datą odbioru, wyników badań robót ulegających zakryciu i robót zgłoszonych do odbioru końcowego zgodnie z Warunkami szczegółowymi wykonania i odbioru robót.

- Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem punktów osnowy geodezyjnej a w przypadku uszkodzenia odtworzenie ich na własny koszt.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami w stosunku do osób trzecich jak również w stosunku do Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim oraz Powiatu Grodziskiego

- Opracowanie i złożenie do Zamawiającego harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji robót w rozbiciu na roboty drogowe i roboty mostowe.

§ 8

  - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany kierownictwa budowy nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robot będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

  - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

  - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ust. 1 stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9

Narady koordynacyjne.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

- Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu przedstawiającego aktualny stan realizacji robót, zgodność robót z harmonogramem, występujących na budowie trudności oraz podejmowanych przez Wykonawcę działań. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić każdorazowo uaktualniony, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla Wykonawcy.

- Narady mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy.

§ 10

Sposób rozliczania przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę dwóch faktur częściowych, z wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1,

- Podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT, o której mowa ust. 1 będzie osiągnięcie co najmniej 50 % zaawansowania robót wynikających z umowy, wg. harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji robót

- Stan zaawansowania robót potwierdza inspektor nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego, w protokole częściowego odbioru robót.

- Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 75 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych robót w ciągu 14 dni od dostarczenia zestawienia (łącznie z wszystkimi badaniami zgodnie z Warunkami szczegółowymi i OST, przez Wykonawcę, a zamawiający zatwierdzi zestawienie w ciągu 21 dni od sprawdzenia przez Inspektora. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Faktury płatne będą przelewem, na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego,

- Do faktury VAT wykonawca załączy podpisane przez podwykonawcę/ów oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec nich z tytułu realizowanych na jego rzecz robót.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej (brutto).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu; (rachunek bankowy: PEKAO SA  50 1240 6348 1111 0000 5123 1918

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie po 30 dniach od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego. .

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rękojmi lub gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. .

§ 12

Kary umowne.

Strony zastrzegają kary umowne naliczane od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy :

- Za nieterminowe zakończenie robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wynagrodzenia.

- Za posługiwanie się w trakcie robót podwykonawcą nie wymienionym w ofercie Wykonawcy lub na którego Zamawiający nie wyraził zgody – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy (w tym także jednego z wykonawców wspólnie realizujących zamówienie), gdy:

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

  - likwidacja lub upadłość Wykonawcy,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z jej postanowieniami,

  - wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy, przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 1 miesiąc bez zgody Zamawiającego lub opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót jest większe niż 1 miesiąc,

  - wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego,

  - wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca:

- wstrzymuje realizację robót.

- w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa.

- zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku odstąpienia wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanych robót ustala się na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego.

§ 13

Podwykonawcy

    - Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

1) ………………………………… ;

2) …………………………………;

3) ………………………………….

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robot niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robot, w celu akceptacji.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot.

- Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) zatrudnienie innych osób, z zastrzeżeniem § 8 umowy,

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami

- Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymanie terminów, może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Rozliczenia finansowe z podwykonawcami prowadzi Wykonawca z wyjątkami wynikającymi z treści niniejszego paragrafu.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od Zamawiającego. Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 15.00 trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Niedziele, święta i soboty nie wchodzą w skład 3-dniowego terminu. Nadanie listem poleconym zawiadomienia nie stanowi zawiadomienia w rozumieniu niniejszego punktu, chyba, że dotrze on we wskazanym 3 dniowym terminie do Zamawiającego. W celu realizacji tego postanowienia Wykonawca wprowadzi tego typu postanowienie do umów zawieranych ze swoimi podwykonawcami w zakresie realizacji niniejszej umowy.

- Ustęp 14 stosuje się odpowiednio dla Wykonawcy kwestionującego należności podwykonawcy wynikające z uprzednio podpisanej faktury.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności z odsetkami na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadkach spornych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, w przypadku odmowy przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od odmowy przyjęcia faktury pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku bezskutecznej mediacji ze strony Zamawiającego podwykonawca w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o bezskuteczności mediacji zobowiązany jest do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko Wykonawcy i odpis złożonego pozwu doręczyć Zamawiającemu. Wówczas Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 150% wartości przedmiotu sporu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki. Ustęp 17 stosuje się odpowiednio.

- Nie dotrzymanie przez podwykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w niniejszym paragrafie /zawiadomienia Zamawiającego, ewentualnie zwłoka w wystąpieniu na drogę sądową przeciwko Wykonawcy zgodnie z ust. 18 powoduje obowiązek zapłaty przez podwykonawcę na rzecz Zamawiającego odszkodowania w kwocie równej wynagrodzeniu, którego od Zamawiającego mógłby żądać podwykonawca na podstawie art.6471 § 5 KC. Zapłaty tego odszkodowania Zamawiający może żądać tylko w przypadku złożenia przez podwykonawcę wobec Zamawiającego żądania zapłaty w sytuacji określonej w niniejszym ustępie. Wówczas Zamawiający ma prawo do potrącenia obydwu wierzytelności.

- Odbiór faktury podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

- Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy lub też zlecenie jakiejkolwiek części robót budowlanych podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez udzielenia żadnych terminów i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia.

- Niniejszy paragraf w zakresie ust. 8 – 21 musi w całości i w niezmienionej treści znajdować się w każdej umowie, którą Wykonawca lub podwykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a Zamawiający wyrażając zgodę na jej zawarcie złoży podpis na każdej ze stron umowy, przez co staje się stroną umowy tylko i wyłącznie w zakresie będącym powtórzeniem treści niniejszego paragrafu.

§ 14

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Ubezpieczenie powinno być zawarte w szczególności z tytułu:

- ubezpieczenia robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych

- odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych

- Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w terminie następnego dnia roboczego po ostatnim dniu ważności poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

- W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

Odbiór końcowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem przekaże wszystkie wymagane do odbioru dokumenty, włącznie z dokumentami potwierdzającymi rozliczenie finansowe z podwykonawcami (umowa, faktura, potwierdzenie zapłaty).

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zakończy go bez zbędnej zwłoki.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający wyznacza termin na ich usunięcie.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja odbiorowa, wówczas Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

- Koszty odbiorów ponosi Wykonawca.

- Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Od terminu stwierdzenia usunięcia wad, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy i terminy rękojmi.

- Do odbioru częściowego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 16

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od wystąpienia powyższych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655. ze zm.)

§ 20

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

..................................							....................................

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

# Comments

Zmiana p. Ewa Parafian

Powinno być 14